**Отчет для заказчика**

За период с 01.01.2016 по 17.02.2016

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Ответств. | Дедлайн | % | Комментарий |
| Загрузка расположений пакетов из файла | Яковлев Дмитрий | 14.02 | 50% | То есть можно запустить так: cat file | our.py |
| Определение расположения «.desktop»-файла в пакете | Яковлев Дмитрий | 14.02 | 100% | Выполнено |
| Определение строк для локализации | Яковлев Дмитрий | 14.02 | 100% | Выполнено |
| Загрузка настроек локализатора | Яковлев Дмитрий | 14.02 | 0% |  |
| 1. Машинный перевод с помощью стороннего сервиса | Яковлев Дмитрий | 14.02 | 100% | Выполнено |
| 1. Редактирование локализированного текста | Яковлев Дмитрий | 14.02 | 0% | Это в GUI |
| 1. Изменение настроек локализатора (токен к сервису локализации, группа проектов в ABF, ветка разработки для коммита) | Яковлев Дмитрий | 14.02 | 100% | Все настройки сохраняются глобально в качестве общих питоньих переменных и доступны для переопределения |
| 1. CLI интерфейс для п. 1-7 | Яковлев Дмитрий | 17.02 | 100% | Доступно при вызове питоньего файла |
| 1. GUI интерфейс для п. 1-7 | Ериков Михаил | 23.02 | 0% |  |
| 1. Документация. Техническое задание. | Громов Евгений | 02.02 | 100% | Задержка из-за учебных процессов. Исправлено с помощью опережения графика по технической части. |
| 1. Документация. Пояснительная записка. | Громов Евгений | 27.02 | 0% |  |
| 1. Документация. Руководство оператора. | Громов Евгений | 27.02 | 0% |  |
| 1. Документация. Программа и методика испытаний. | Ериков Михаил | 27.02 | 0% |  |

На текущий момент задержки незначительны. Общая готовность проекта: 66%